## Slide 1
FICHA LIMPA
Integrantes da Equipe:
Bruno Henrique
Gabriel Deina
Gustavo Gandin
Pedro Saad
Rafael Yon
Renato de Paula

## Slide 2
PLANEJAMENTO
Termo de Abertura
Tempo
Custos
Monitoramento
Qualidade
Comunicação
Recursos Humanos
Riscos

## Slide 4
Tempo
Ciclo de Vida
Cronogramas
EAP

## Slide 5
Projeto: Ficha Limpa
Elaboração
Planejamento
Construção
Encerramento

## Slide 6
Planejamento
1. Termo de Abertura
2. Escopo
3. Cronograma
4. Reunião de Abertura
5. Relatório: Reunião
De Abertura

## Slide 7
Elaboração
1. Análise
de Requisitos
2. Documentação
de Requisitos
3. Validação
de Requisitos

## Slide 8
Construção
1. Preparação do
Ambiente de Trabalho
2.1. Construção:
Banco de Dados
2.2. Construção:
Lado do Servidor
2.3. Construção:
Lado do Cliente
3. Relatório: Reunião 2
4. Relatório: Reunião 3
2. Desenvolvimento
Construção
5. Teste
5.1. Testes
5.2. Análise
dos Testes
6. Relatório: Reunião 4
7. Validação do
Desenvolvimento
8. Implementação

## Slide 9
Encerramento
1. Feedback do
Público Alvo
2. Validação do
Produto Final
3. Relatório Final

## Slide 10
Planejamento
Elaboração
Construção
Encerramento
Monitoramento
Justificativa:
Escolhemos um ciclo de vida que lembra o Cascata, no entanto, a mudança feita neste modelo, foi o controle de cada fase e a modificação das mesmas, por meio de uma etapa paralela às demais, a Fase de Monitoramento. Uma vez que, o projeto será realizado em um curto período de tempo. Além disso, a equipe domina a tecnologia e o escopo é bem definido, isto é, possui metas bem estabelecidas.